Ing. Roman Šulík, Jeruzalemská 23, 940 02 Nové Zámky

# MANDÁTNA ZMLUVA

na výkon inžinierskych činností

č. 02/2018

pre stavbu:

Stavebný dozor „Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice“.

MANDANT 	 : Obec Komjatice

MANDATÁR  : Ing. Roman Šulík

MANDÁTNA ZMLUVA

č.  02/2018

o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

čl. 1	ZMLUVNÉ STRANY

1.1	MANDANT			: Obec Komjatice

Sídlo				: Nádražná 344/97, 941 06 Komjatice

štatutárny zástupca		: Peter Hlavatý – starosta obce

Bankové spojenie 		: VUB, a.s., Nové Zámky

č. účtu				: 1896170057/0200

IBAN                                      : SK46 0200 0000 0018 9617 0057

IČO				: 00308994

DIČ				: 2021059370

Tel./fax			: 035/6591213

Mobil                                     : +421/905 444 017

Mail				: starosta@komjatice.sk

info@komjatice.sk

1.2	MANDATÁR 		: Ing. Roman Šulík

Sídlo				: Jeruzalemská 23, 940 02 Nové Zámky

Štatutárny zástupca 		: Ing. Roman Šulík

DIČ			            : 1071266328

Bankové spojenie		: UniCredit Bank

Číslo účtu			: 1128954000/1111

IBAN                                      : SK60 1111 0000 0011 2895 4000

Tel/fax				:

Mobil                                     :  +421/902 253 038

E-mail				: roman.sulik@orangemail.sk

čl. 2	PREDMET ZMLUVY

2.1 	Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto  zmluve a za podmienok v nej uvedených, pre mandanta,  na jeho účet a jeho menom, vykoná a zariadi inžinierske  činnosti vo výstavbe v rozsahu vymedzenom v bode 3 tejto zmluvy na stavbe: Stavebný dozor „Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice“.

2.2 	Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí mandatárovi odmenu vo výške dohodnutej v tejto zmluve.

čl. 3	ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1	Realizácia stavby

3.1.1	Výkon stavebného a technického dozoru

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a  zabezpečenie zápisu o tom do stavebného  denníka,

- kontrola dodržiavania podmienok stavebného  povolenia a dotknutých orgánov 	po dobu realizácie  stavby,

- starostlivosť o systematické doplňovanie  dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje  a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,

- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré  nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo  prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby.  Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným  vyjadrením Mandantovi,

- bezodkladne informovať Mandanta o všetkých  závažných okolnostiach,

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a  úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s  podmienkami zmlúv a ich predkladanie na  likvidáciu  Mandantovi / potvrdenie mesačne  vykonaných prác v zisťovacích  protokoloch /,

- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v  ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

- spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi AD pri zabezpečovaní súladu  realizovaných prác s projektom,

- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri  navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných  závad projektu,

- sledovať, či zhotovitelia vykonávajú  predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a  prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie  dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných  prác a dodávok/atesty, protokoly/,

- sledovanie správneho vedenia stavebných denníkov,

- kontrola postupu prác podľa časového plánu  stavby a zmlúv, upozornenie zhotoviteľov na  nedodržanie termínov,

- organizovanie a riadenie kontrolných dní  stavby / ich interval sa stanoví

dohodou medzi Mandantom a Mandatárom /,

- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží  k odovzdaniu a prevzatiu stavby alebo jej  časti a účasť pri preberacom konaní,

- kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri  preberacom konaní a kontrola dohodnutých  termínov ich odstránenia,

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.

čl.  4	SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1	Odborné činnosti a záležitosti v intenciách bodu 2.1  je mandatár povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, ako i v súlade so záujmami  mandanta.

čl. 5 	ČAS PLNENIA

5.1	Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa bodu č.3.1 tejto zmluvy pre mandanta vykoná v lehotách 7 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, t.j. od zverejnenia zmluvy na webovom portáli obce Komjatice. Predpoklad lehoty realizácie od 11.06.2018 do 10.01.2018

čl. 6	SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY MANDANTA

6.1	Spolupôsobenie mandanta spočíva v tom, že v nevyhnutne potrebnom rozsahu na vyzvanie mandatára poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení. Toto spolupôsobenie poskytne mandant  v primeranej lehote.

6.2	Pre výpočet ceny použil Mandatár CP zo dňa 07.06.2018, ktorá je prílohou tejto zmluvy a je nasledovná:

- cena za výkon SD dľa predloženej CP: .....................................................4.410 €

- lehota výkonu funkcie stavbyvedúci ...................................................7 mesiacov

čl. 7	CENA  PREDMETU  PLNENIA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY

  - Cena za činnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa § 3  zák. č. 18/1996 Z.z. a výmerom MF SR č. 3/1996.

7.2.1   Odplata za činnosti podľa tejto zmluvy bola dohodnutá vo výške 4.410,- € .

7.2.2   Za splnenie činností podľa bodu 3.1 mandatár vyfakturuje čiastku 4.410,- €  a to:

- 4.410,- € po dokončení celého diela a odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania najneskoršie však po 7 mesiacoch od účinnosti tejto zmluvy.

7.2      Faktúra je splatná do 14 dní od jej odoslania mandantovi (doporučene). Mandatár

nie je platcom DPH.

čl. 8	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

  - Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta  dohodnuté touto zmluvou budú zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou.

  - Objednávateľ je oprávnený reklamovať kedykoľvek nedostatky poskytnutej činnosti v rozsahu predmetu zmluvy, najneskôr však do jedného roku odo dňa splnenia predmetu  zmluvy. Reklamáciu je Mandant povinný uplatniť bezodkladne, písomne u Mandatára.

  - Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Mandanta, pričom ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti a  odborných skúseností nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil  mandanta, a ten na ich použití trval.

čl. 9	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  - Mandant týmto splnomocňuje Mandatára, aby v rozsahu  tejto zmluvy zastupoval Mandanta pri dohodnutých inžinierskych činnostiach.

  - Mandant a Mandatár sa dohodli, že Mandatár strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Obe strany sa dohodli, že Mandant má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Mandatárom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom a aj v prípade, keď výsledky administratívnej finančnej kontroly Mandanta neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.

  - Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

  - Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

  - Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie. Zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu zodpovednými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom zverejnenia na webovom portáli Mandanta.

V Komjaticiach, dňa 11.6.2018          		 V  Nových Zámkoch, dňa 11.6.2018

Mandant		         		        Mandatár

Starosta obce Komjatice                                             SV

Peter Hlavatý                                            Ing. Roman Šulík